GUVERNUL ROMÂNIEI

Aprob, Florin-Vasile CÎŢU PRIM-MINISTRU

MEMORANDUM

Avizat:   	Ilie-Dan BARNA,

Vice Prim-ministru

Dan VÎLCEANU,

Ministrul finanțelor

Cristian GHINEA,

Ministrul investițiilor și proiectelor europene

De la: 		Cătălin DRULĂ,

Ministrul transporturilor și infrastructurii

Temă: aprobarea măsurilor propuse privind opțiunile de dezvoltare a magistralei de metrou M6 – sectorul nord

- Context

Proiectul privind magistrala de metrou M6 (în lungime de aproximativ 14 km) este configurat cu două secțiuni:

- secțiunea sud, între stațiile 1 Mai și Tokyo — zona Complexului Comercial Băneasa, în lungime de 6 km, care cuprinde 6 stații (Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroport Băneasa, Tokyo).

- secțiunea nord, între stațiile Tokyo și Aeroport Henri Coandă, în lungime de 8 km, care cuprinde 6 stații (Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, IC Brătianu, Aeroport Otopeni).

Proiectul pentru dezvoltarea magistralei de metrou M6, conexiunea între Gara de Nord — 1 Mai — Aeroport Henri Coandă a fost depus pentru a fi finanțat cu fonduri europene în anul 2017.

După efectuarea analizelor de către echipa tehnică a Comisiei Europene și în urma negocierii cu reprezentanții statului roman, s-a decis alocarea finanțării europene doar pentru secțiunea de sud între stațiile 1 Mai - Tokyo (zona Complexului Comercial Băneasa), din considerente legate de beneficiile sociale și viabilitatea economică a investiției, fiind necesară aprofundarea analizelor în cadrul studiilor de fezabilitate.

Pentru secțiunea nord, Guvernul României a decis contractarea unui împrumut acordat de Agenția Națională de Cooperare a Japoniei (JICA) și ratificat prin Legea 228/25.11.2010 privind ratificarea Acordului de împrumut pentru Proiectul privind realizarea legăturii rețelei de metrou cu Aeroportul Internațional Henri Coandă Otopeni - București dintre Agenția Internațională de Cooperare a Japoniei și România, semnat la Tokyo la 10 martie 2010.

Având în vedere implicațiile financiare și socio-economice ale investiției, precum și necesitatea actualizării analizei cost — beneficiu în contextul actual de dezvoltare, prin Nota ”Informare privind măsurile necesare de analiză și fundamentare pentru definirea opțiunilor de dezvoltare a magistralei de metrou M6 (sectorul nord)” cu nr. 386, prezentată în Ședința de Guvern din data de 03.03.2021, la nivelul MTI a fost inițiată o analiză referitoare Ia potențialul de dezvoltare pentru magistrala de metrou M6, secțiunea nord, care să detalieze sustenabilitatea economică și beneficiile sociale ale investiției.

La solicitarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, în martie 2021, experții BEI-PASSA contractați prin contractul ”Servicii de Asistență Tehnică pentru Proiecte”, pentru perioada 2014 — 2020, au inițiat analiza referitoare Ia potențialul de dezvoltare pentru magistrala de metrou M6, secțiunea nord.

- Finanțare

Pentru secțiunea sud a magistralei de metrou M6 (stațiile 1 Mai - Tokyo), proiectul a fost acceptat pentru finanțare prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei din data de 12.02.2019 de aprobare a contribuției financiare la proiectul major ”Construcția liniei de metrou 6 (1 Mai – Tokyo)”. Proiectul a fost selectat în cadrul programului operațional ”Infrastructură Mare 2014-2020” (POIM) în România, cu o valoare totală estimată de 724,6 mil. Euro, din care 70% din fonduri europene nerambursabile (FEN), diferența fiind asigurată de Ia bugetul de stat.

Pentru secțiunea nord (stațiile Tokyo - Aeroport Henri Coandă) valoarea totală estimată este de 666,7 mil. Euro. Mai mult de jumătate din valoare este asigurată de la bugetul de stat, diferența urmând a fi acoperită din împrumutul acordat de către Agenția Națională de Cooperare a Japoniei (JICA), în valoare de 41.870 milioane yeni (aprox. 330 mil. Euro), Ia o dobândă de 1.70% pe an pentru sumele care corespund principalului tras. Contractul de împrumut include atât finanțarea de construcții civile, cât și o componentă de servicii de consultanță.

- Stadiul actual

În prezent, pentru secțiunea sud, s-au finalizat procedurile de atribuire pentru proiectare și execuție a investiției, conform proiectului major ”Construcția liniei de metrou 6 (1 Mai – Tokyo)” aprobat pentru finanțare din POIM.

În ceea ce privește secțiunea nord, documentația de atribuire a fost publicată în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SICAP) în data de 22.12.2020. Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP) a transmis decizia de respingere și a solicitat revizuirea acesteia. În prezent, documentația se află în revizuire.

În ceea ce privește plățile efectuate pentru secțiunea nord, până în prezent au fost plătite serviciile de consultanță pentru revizuirea studiului da fezabilitate, întocmirea proiectelor tehnice și a studiilor preliminare ale documentațiilor de achiziție, în valoare de 135.5 mil.lei, atât din bugetul de stat, cât și din creditul acordat de către JICA.

În data de 05.07.2021, experții BEI-PASSA au înaintat Ministerului Transporturilor și Infrastructurii ”Analiza viabilității socio-economice a tronsonului 2 (Tokyo – aeroport) al metroului M6” (Anexa 1).  Raportul analizează datele conform cerințelor aprobate  de Guvern prin nota nr.  386/03.03.2021.

- Principalele concluzii ale analizei BEI-PASSA

Analiza relevă faptul că investiția propusă, aferentă secțiunii nord a magistralei de metrou M6, nu este rentabilă din punct de vedere socioeconomic, principalele argumente fiind:

- O densitate redusă populației și a locurilor de muncă de-a lungul traseului magistralei M6 (după stația Tokyo), care duce la un număr relativ redus de călători prognozat;

- Costuri mari de investiție aferente soluției alese, aceea de a se construi un metrou subteran;

- Rata de rentabilitate economică recalculată pentru sectorul de nord al magistralei M6 este de 0,17%. Astfel, costurile mari de investiție și operare nu sunt justificate de beneficiile generate.

În plus, analiza BEI-PASSA identifică o serie de riscuri care pot avea un impact negativ asupra valorilor investiției, precum și asupra traficului prognozat în studiul de fezabilitate inițial, precum:

- Legătura feroviară existentă între aeroportul Henri Coandă și Gara de Nord;

- Planurile de dezvoltare a aeroportului, care prevăd construcția unui nou terminal în partea de est a pistelor de aterizare, ceea ce induce un grad mare de incertitudine în prognoza traficului de călători de pe secțiunea nord a magistralei M6;

- Creșterea costurilor de construcție dintre 2017 și momentul actual, precum și evoluția acestor costuri în anii următori, generează un risc semnificativ ca valorile prognozate pentru investiție să depășească valoarea din SF inițial.

De asemenea, prin comparație cu primele 100 de aeroporturi din lume ca volum de trafic, 45 nu au nicio legătură feroviară directă. Doar două aeroporturi (Madrid Barajas și Barcelona El Prat cu respectiv cu 59,8 milioane călători și 51,7 milioane călători în 2019) au și tren și metrou subteran, iar trei aeroporturi au și tren și metrou suprateran (Londra Heathrow, Copenhaga și Atena, cu respectiv 80,9 milioane călători, 30,2 și 25,6 în 2019). Spre comparație, traficul de călători la Aeroportul Henri Coandă în 2019 a fost de 14,7 milioane călători.

- Propuneri

Având în vedere elementele menționate mai sus, vă adresăm rugămintea să aprobați:

- Divizarea proiectului magistralei M6, în două faze:

- Faza 1 – Secțiunea sud a magistralei de metrou M6 (stațiile 1 Mai - Tokyo) – cu continuarea implementării, conform programării și alocărilor financiare aprobate;

- Faza 2 – Secțiunea nord a magistralei de metrou M6 (stațiile Tokyo - Aeroport Henri Coandă) – cu inițierea demersurilor de implementare la o dată ulterioară, condiționat de o analiză cost-beneficiu care să reflecte viabilitatea economică a proiectului. Actualizarea analizei cost-beneficiu va fi inițiată la momentul în care evoluția indicatorilor economici, locativi și sociali din zonă, conform raportărilor Institutului Național de Statistică,  indică o creștere a nevoii de mobilitate.

- Întreprinderea demersurilor necesare la nivelul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și Metrorex pentru adaptarea fazei 1 ca proiect independent și complet funcțional (modificări ale documentației tehnice și economice/ale contractului de finanțare/serviciilor de consultanță) care să reflecte noul calendar de implementare. Totodată, după caz, vor fi adaptate actele normative relevante – Hotărârea de Guvern privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și Hotărârea de Guvern privind exproprierile aferente.

- Transmiterea unei solicitări Agenției Naționale de Cooperare a Japoniei (JICA)  de utilizare a împrumutului acordat și ratificat prin Legea 228/25.11.2010 pentru alte proiecte finanțabile din portofoliul Metrorex. Solicitarea va  fi transmisă de Ministerul Transporturilor  și Infrastructurii și Ministerul Finanțelor, conform competențelor legale.

Anexa 1:

Analiza viabilității socioeconomice a tronsonului 2 (Tokyo – aeroport) al metroului M6, BEI-PASSA, iulie 2021